2018年农危改工作总结

为做好2018年全县脱贫攻坚安居扶贫工程工作，我局高度重视，在结合我县“春季攻势”“夏季整改”和“秋冬会战”方案行动上，上下一心，全面推进我县农村危旧房改造工作。

一、基本情况

根据《江西省2018年农村危房改造实施方案》赣建村【2018】30号文件，2018年省厅下达我县农村危房改造任务562户四类重点对象危房改造任务，实际实施665户四类重点对象危房改造。

二、危房鉴定与改造工作

1、对全县存量危房进行鉴定

根据省住建厅、省扶贫和移民办联合印发的《关于进一步做好农村危房全面排查和安全鉴定工作的通知》（赣建村【2018】15号）文件精神，7月份我县采取委托服务形式请第三方技术机构“江西省现代建筑设计研究院”进行危房技术鉴定工作。通过近1个月的工作开展，全县共排查出2085栋存量危房已全部鉴定完成，其中C级1108栋，D级977栋；或其中四类人群728户（其中建档立卡户529户），一般农户1357户。这样为脱贫攻坚危房改造数量提供等级保障。

2、对全县危房进行全面改造

今年省厅下达我县562户危房改造任务，用于农村低保、分散供养人群、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的危房改造。同时我县明确了危改数量不受限制，危改对象符合条件做到应报尽报、应改尽改，指标不足抵下一年任务数，力争今明两年四类人群住危房全面改造到位，确保2019年未脱贫建档立卡贫困户住危旧房全部改造完成。2018年终共实施665户四类重点对象危房改造（其中多实施的103户抵2019年危改任务）。

### 3、对2018年脱贫村一般农户进行危房改造

### 今年我县对11个“十三五”省级重点贫困村的一般农户进行危房改造。确保今年退出的11个贫困村中没有1户贫困户住在危房中，没有1栋危房还住有人现象。补助资金由县财政兜底解决。              目前7个乡镇共上报2018年11个退出贫困村一般贫困户改造对象119户。

### 4、对空心房进行排查拆除

### 根据脱贫攻坚要求今年涉及7个乡镇、11个“十三五”省级重点贫困村的空心房、无人居住危房拆除数将由我局进行核查。核查结果上报县扶贫办。后由乡镇组织人员力量进行空心房、无人居住房屋进行拆除。确保今年退出的11个贫困村中没有1栋危房现象。7个乡镇共上报2018年11个退出贫困村空心房、无人居住房共544户（其中朱坑米岭村未上报名单，三县岭程桥不在11个脱贫村之列且新增无人居住危房已拆除。）

### 三、抓好问题整改

1、聚焦对象偏差抓精准：在危改对象上是否做到精准识别，首先是否为建档立卡贫困户、五保户、低保户、残疾贫困户人员家庭。其次房屋危险程度上是否达到C、D级改造需求。第三是对于农村危房改造新建房屋面积是否“超高超大”，实行“零容忍”、确保“零增长”。

前期建设局对各乡镇上报的四类对象存量危房多次组织人员进行上户抽查核实，对不符合要求的坚决剔除，对存在疑点人员要求乡镇整改回头看，做到精准识别。（2018年4月24日-26日建设局分5组由局班子成员带队分扑各乡镇进行2018年“四类对象”危屋进行鉴定督查，14乡镇共上报2018年四类对象危改数812户，建设局共核查299户，其中排查出27户为可疑对象。5月15日--5月18日我局又分5组对前期核查的2018年农危改四类重点对象申报情况进行整改回头看，和对2018年11个脱贫村中一般贫困户的改造进行了抽查核实。之前7个乡镇共上报2018年11个退出贫困村一般贫困户改造对象218户，本次共核查了123户，其中直接取消12户。同时5月15日--5月18日我局分5组对2018年11个脱贫村中空心房、危旧房拆除上报数及名单进行抽查核实。7个乡镇共上报2018年11个退出贫困村空心房、无人居住房共544户（其中朱坑米岭村未上报名单，三县岭程桥不在11个脱贫村之列且新增无人居住危房已拆除。），本次共核查了372户，其中直接取消5户。）  以及7月份我县采取委托服务形式请第三方技术机构“江西省现代建筑设计研究院”进行危房技术鉴定工作。目前2522余户（不含无房户）存量危房鉴定工作已全部完成（鉴定出C级1108户、D级977户，B级436户，A级1户）

2、 聚焦问题反馈抓整改：根据省、市审计部门对我县农村危房改造开展的专项审计共查出17户农户不符合要求享受危旧房改造享受补贴进行整改。共涉及资金18.4万元，目前15人已整改到位，回缴资金16.1万元。

3、针对数据比对结果抓整改

建立健全信息共享机制，开展数据比对，定期主动与县脱贫攻坚办、民政、残联、房管、交警、工商等进行数据比对，确保贫困人口安居扶贫数据真实、准确，做到即查即改。

### 四、存在问题

经过几年来的农村危房改造，工作成绩显著，但实际也存在不少的困难和问题。主要表现如下：

1、危改对象未完全覆盖。农村危房改造的对象主要是“最困难、最危险”的农户，而这部分群众普遍存在筹资难的问题。尽管优先纳入改造计划，但因筹资难，启动就十分困难，导致少数“两最”改造对象无法实施危房改造。特别是现在留存下来的特困人群的危房问题就不少。

2、农户建房的主体意识还不强，部分农户还存在等帮建、靠政府、要扶持的“等、靠、要”思想。

3、存在一定数量的危旧房、空心房未及时拆除，用作存放杂物或干脆作为老年人居住，存在一定的安全隐患，也影响全县的脱贫攻坚工作。

五、下步工作

1、加强领导，压实责任。农村危房改造既是改善贫困群众生存状况的一项安居工程，也是充分体现党和政府关爱弱势群体的民心工程，又是构建社会主义和谐社会和建设新农村的基础工程。应进一步加强对农村危房改造工作的领导，压实乡镇作为实施农村危房改造工作的主体责任，强化乡镇和村级组织责任。

2、在之前摸排及鉴定基础上，进一步复核所有已脱贫建档立卡贫困户但未完成农村危房改造的农户住房安全情况。对脱贫对象住危房实行“一票否决”。

3、进一步整合资金，提高补助标准，对四类人群危改做到应改尽改，增加对特困人群兜底建房力度。

4、加大对农村“空心房”，不符合“一户一宅”政策的破旧危房拆除力度。从而减少存量危房的数量。

5、做好农村危改建房规划，把农村危房改造纳入村容村貌改造和社会主义新农村建设范畴，逐步实现农村居住环境改善和村容村貌环境改造的协调发展。

总之，我局紧紧围绕全县脱贫攻坚会议精神，特别是这次“秋冬会战”要求，圆满完成了今年省厅下达562户危房改造任务，对C级危房全部维修加固，对D级危房全部拆除重建。同时将在明年内对四类人群住危房全面改造到位，确保2019年未脱贫建档立卡贫困户住危旧房全部改造完成，为全县脱贫攻坚打下坚实的基础。

弋阳县建设局

2018年12月30日