弋阳县人民政府

弋府字〔2020〕108号

弋阳县人民政府关于印发《弋阳县政府投资

工程项目资金管理办法》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办，县直各单位：
   《弋阳县政府投资工程项目资金管理办法》已经2020年8月26日第十六届县政府第九十九次常务会议研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

弋阳县人民政府

2020年9月27日

弋阳县政府投资工程项目资金

管理办法

第一章 总则

第一条 为规范我县政府投资工程项目资金管理，保障资金安全，防范资金运行风险，提高资金使用效率，推进我县政府投资工程项目建设，根据《中华人民共和国预算法》、《政府投资条例》（国务院令第712号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)及《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等规定，结合我县实际，特制订本办法。

第二条 本办法所称工程项目是指全部或部分使用上级专项或补助性财政资金、地方财政性资金、地方政府债券资金、地方专项基金、融资资金及其它资金投资建设的工程项目，包括：新建、改（扩）建、装饰、修缮等建设工程项目。

第三条 工程项目资金管理原则

（一）专款专用原则。工程项目资金必须用于经批准的建设项目和建设内容，不得以任何理由挤占、截留、挪用。

（二）厉行节约原则。工程项目资金在筹集、使用和管理过程中应厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效率。

（三）资金安全原则。项目管理部门或建设单位必须完善资金管理制度，落实资金管理岗位职责，建立内部防控机制，确保工程项目资金安全。

第二章 工程项目预算管理

第四条 财政部门应当结合本县国民经济和社会发展中长期规划，根据国家投资政策导向，加强对政府投资资金的预算约束，依照年度财政可用财力及社会综合财力的预测情况，制定年度政府投资项目资金计划。

第五条 工程项目必须严格按发改部门可研批复的内容及概算编制投资建设项目预算，不得擅自变更建设内容，突破批复的投资规模。

第六条 编制的投资建设项目预算依照规定须经县财政投资评审部门进行预算评审，评审结果为建设项目招投标控制价。应纳入预算评审范围而未进行预算评审的建设项目不得进行招投标。

县财政投资评审部门对建设项目进行预算评审，可以依法委托具有相应资质的中介机构实施。

第三章 工程项目合同管理

第七条 项目管理部门或建设单位应依法依规按照相关规定对工程项目实行招投标，并应按招标文件和中标文件承诺的内容，与中标单位签订规范的书面合同。

第八条 项目管理部门或建设单位与施工、设计、勘查、监理、检测、设备材料供应等单位签订的合同必须符合国家、省、市的有关规定，合同中可以明确工程造价结果以决（结）算审计（核）结果为准，并载明工程款支付条件、分次支付额度、结算方式、支付时间以及预留质量保证金的方式和比例等具体内容。

第九条 工程项目因工程量的变更而增加工程项目资金的，应严格按照上级有关文件要求办理变更手续。需经县政府研究批准的，经批准后方可签订相关工程量变更的补充合同。补充合同工程款的相关约定应按本办法的第八条执行。

第十条 工程项目前期的征地、拆迁等补偿标准及相关部门工作经费按照弋阳县人民政府制定的相关文件执行。

第十一条 工程项目涉及政府采购的货物、工程和服务采购等合同的签订，应按政府采购的相关法律、法规执行。

第四章 工程项目资金管理

第十二条 财政部门在收到中央、省、市财政及主管部门专项补助的工程项目资金相关文件时，应及时函告相关项目管理部门或建设单位。

第十三条 财政性资金政府投资工程项目资金申请、审核和拨付流程：

（一）申请。项目管理部门或建设单位在申请拨付财政性资金政府投资工程项目资金（不含上级专项补助资金）时，应对施工单位提出的工程项目资金申请拨付材料，对照项目中标通知书、施工合同、用款计划等内容进行审核，审核通过后应以书面形式向县政府提交拨付项目资金申请。

（二）审核。项目资金申请经项目分管县领导签出意见报分管财政县领导签批，再送财政部门审核并出具书面意见呈县长办公会研究，审核时项目管理部门或建设单位应提供以下相关资料的原件或加盖公章的复印件：

1.工程项目发改部门的可研（初设）批复；

2.工程项目中标通知书；

3.工程承包或政府采购合同书；

4.上级项目资金、本级项目预算安排或本级项目资金追加拨付文件；

5.财政投资预算评审资料；

6.工程建设、施工、监理三方或项目跟踪审计机构出具的工程产值进度确认单；

7.多渠道筹资的项目，还要提交配套资金相关文件资料；

8.县人力资源和社会保障局出具的《农民工工资支付情况证明》；

9.工程项目完税凭证；

10.工程项目竣工验收单；

11.工程项目竣工决（结）算审计（核）报告；

12.其它相关资料。

（三）拨付。工程项目资金的申请拨付材料通过审核并

经县长办公会研究同意后，财政部门根据政府下发的抄告，按项目资金的来源和管理要求，安排资金审批拨付。

1.国库集中支付。项目管理部门或建设单位为财政预算单位的，按照财政国库集中支付要求，具备条件的应通过国库集中支付的方式，将政府投资项目财政资金拨付给项目管理部门或建设单位，由其支付给施工、设备供应、劳务提供等单位。

2.国库拨款支付。项目管理部门或建设单位为非财政预算单位，不能实施国库集中支付的，则采用国库拨款的方式，将政府投资项目财政资金拨付给项目管理部门或建设单位，由其支付给施工、设备供应、劳务提供等单位。

第十四条 非财政性资金政府投资工程项目资金申请、审核和拨付流程：

（一）申请。依照本办法第十三条第一项规定执行。

（二）审核。除依照本办法第十三条第二项审核要求提供的资料外，项目管理部门或建设单位还应提供安排资金意向的文件资料以及相关业务部门规定需要的其它资料原件或加盖公章的复印件。

（三）拨付。项目管理部门或建设单位根据政府会议纪要或抄告，填列《资金申请拨付审批单》，属于县重点工程项目的则填列《重点项目资金申请拨付审批单》，按规定程序审批后支付资金。

第十五条 安排了上级专项转移补助和明确了具体用途的项目资金拨付按照上级专项转移补助资金管理办法执行。

第十六条 项目管理部门或建设单位在拨付工程项目资金时，按照房地产及市政建设项目不低于30%、水利项目不低于25%、交通公路项目不低于20%的比例并不低于应发工资的资金汇入农民工工资专用账户，专门用于支付该工程项目农民工工资，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

第十七条 项目管理部门或建设单位应按项目建设进度或合同约定支付工程款，在项目竣工验收前累计支付工程建设资金不得超过合同价款的70%。工程项目决（结）算审计（核）前，累计支付的工程建设资金不得超过合同价款的80%。

第十八条 工程项目经县政府研究决定采取其他付款方式的，按研究决定执行。

第十九条 工程项目建设完工后，项目管理部门或建设单位应及时编制项目竣工决（结）算，并严格按照《弋阳县政府投资建设项目审计监督暂行规定》（弋府字〔2019〕242号）进行工程造价的审计（核）工作。

第二十条 工程项目竣工决（结）算审计（核）后才能支付工程项目资金余款，支付的金额以合同约定的竣工决（结）算方式所确定的金额为准。

第二十一条 当工程项目竣工验收合格并办理完工程竣工决（结）算，质量完全合格且质保期满后方可支付质量保证金。

第五章 工程项目资金财务管理

第二十二条 项目管理部门或建设单位必须严格按照《中华人民共和国会计法》和国家有关基本建设财务管理、会计核算制度规定设立专门、规范的基本建设账目，加强日常财务管理和会计核算。

第二十三条 工程项目资金拨付至项目管理部门或建设单位后，应及时将相关款项按合同支付给中标单位，严禁截留、挪用或用作项目办公经费。项目管理部门或建设单位同时有多个工程项目的应分帐核算，严禁将拨付的工程款项串用。

第二十四条 工程项目竣工后应当及时办理资金清算和资产移交手续，并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。

第二十五条 工程项目决（结）算审计（核）完成后有结余资金的，属于财政性资金的应全额上缴县财政，其他的结余资金按原渠道退回。未经批准，任何单位不得违反规定擅自挪用和挤占结余资金。

第二十六条 有下列情形之一的，可以暂缓或停止拨付项目资金：

（一）违反国家法律、法规、财经纪律和基本建设程序的；

（二）擅自改变项目建设内容，提高建设标准的；

（三）项目资金未按规定专款专用、分账核算的；

（四）配套资金来源不落实或未按比例到位的；

（五）有重大工程质量问题，造成经济损失和社会影响的；

（六）财务机构、内控制度不健全，会计核算不规范的；

（七）不按时进行工程结算、竣工财务决算的；

（八）未按规定要求报送基建会计报表及相关资料或信息资料严重失真的；

（九）超过概算建设项目，未按规定办理调整概算或调整概算未经批复的；

（十）未执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号），拖欠农民工工资的；

（十一）有关法律法规规章规定的其他情形。

第六章 工程项目资金监督和检查

第二十七条 项目管理部门或建设单位须在工程项目招投标结束并签订施工合同后应及时将相关项目立项批复、勘探、设计、施工、监理合同等相关资料原件或复印件（加盖公章）报送财政等相关部门备案。

第二十八条 在工程项目建设期间，发改委、财政、审计等部门根据需要，可以深入施工现场，了解投资计划和财务执行情况，掌握工程进度。项目管理部门或建设单位应当积极配合并接受监督，督促加强资金管理，发现问题及时纠正。

第二十九条 项目管理部门或建设单位应严格遵守财务会计制度，管好用好项目资金，并按规定要求向财政部门报送有关资料。

第三十条 为加强工程项目预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，项目管理部门或建设单位须对财政性资金安排建设的工程项目进行财政支出绩效评价，评价结果报财政部门备案。

第三十一条 对项目管理部门或建设单位及相关人员弄虚作假，骗取、截留、挪用项目建设资金等行为，根据国务院《财政违法行为处罚处分条例》的有关规定予以处罚，并追回被骗取、截留、挪用的资金。属违纪行为的，由纪检监察机关严肃处理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第七章 附则

第三十二条 各乡（镇）、街道办和县属国有企业工程项目资金管理参照本办法执行。

第三十三条 工程项目相关费用的拨付管理按照《弋阳县重点工程项目相关费用审核拨付管理暂行办法》（弋府字〔2018〕105号）执行。

第三十四条 本办法由弋阳县财政局负责解释。

第三十五条 本办法自公布之日起施行。2016年12月7日制定的《弋阳县县本级重点工程项目资金管理办法》（弋府字〔2016〕227号）同时废止。

| 重点项目资金申请拨付审批单 |
| --- |
| 申请单位（公章）: | 年 月 日 | 单位：万元 |
| 收款单位 名称 |  | 开户银行名称： |  |
|  |  | 账号： |  |
| 项目名称 |  |
| 项目开工 时间 |  | 项目完工时间 |  | 审计 时间 |  | 审定 金额 |  |
| 项目合同价 |  | 累计完成工程量 |  | 工程 进度% |  |
| 累计已拨付金额 |  | 本次申请拨付金额 |  | 本次拨款后累计拨付 比例（%） |  |
| 资金拨付 理由 |  |
| 施工单位意见： 年 月 日 | 监理单位意见： 年 月 日 | 项目建设单位意见（盖章）： 负责人签字： 年 月 日 |
| 会计审核意见： 年 月 日 | 项目分管领导签字： 年 月 日 |
| 投融资公司负责人签字： 年 月 日 | 分管投融资公司领导签字： 年 月 日 |

资金申请拨付审批单

| 申请单位（公章）: | 年 月 日 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 收款单位 名称 |  | 开户银行名称： |  |
|  |  | 账号： |  |
| 资金名称 |  |
| 累计已拨付金额 |  | 本次申请拨付金额 |  |
| 资金拨付 理由 |  |
| 申请单位意见（盖章）： 负责人签字： 年 月 日 |
| 会计审核意见： 年 月 日 | 投融资公司负责人签字： 年 月 日 |
| 分管投融资公司领导签字： 年 月 日 |

抄送：县委、人大、政协、纪委、人武部。

弋阳县人民政府办公室秘书股                 2020年9月27日印发